附件1

垫江县交通基础设施建设提升行动普通干线公路建设项目表

| 序 号 | 项目 名称 | 建设规模及主要内容 | 开工(年) | 完工(年) | 总投资(万元) | “十三五”投资(万元) | 项目投资构成(万元) |  |  | 补助标准(万元/公里) | 升级改造项目的新增用地指标(公顷) | 行业主 管单位 | 责任单位(业主单位) | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上级补助资金 | 银行 贷款 | 业主 自筹 |  |  |  |  |  |
| 汇总： |  |  |  |  | 421244 | 421244 | 95340 | 0 | 325904 | 3612 | 670.52 |  |  |  |
| 1 | 垫江县S206普顺至周嘉檀树段 | 长13km*宽19m，一级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程升级改造 | 2018 | 2020 | 45500 | 45500 | 10920 |  | 34580 | 840 | 74.93 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 2 | 垫江县S415黄沙至白家段 | 长30km*宽19m，一级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2020 | 88762 | 88762 | 25200 |  | 63562 | 840 | 166.43 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 3 | 垫江县S415川渝界至武田岔路口段 | 长10km*宽7.5m，三级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2018 | 5741 | 5741 | 2520 |  | 3221 | 252 | 13.31 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 4 | 垫江县S415武田岔路口至曹回场镇段 | 长10km*宽7.5m，三级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2019 | 7319 | 7319 | 2520 |  | 4799 | 252 | 53.11 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 5 | 垫江县S413沙河至裴兴段 | 长27km*宽7.5m，三级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2020 | 27000 | 27000 | 6804 |  | 20196 | 252 |  | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 6 | 垫江县S413裴兴至长寿飞龙段 | 长16km*宽7.5m，三级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2019 | 11922 | 11922 | 4032 |  | 7890 | 252 | 150.31 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 7 | 东印场部－垫邻路口公路(明月山内槽旅游公路) | 长52km*宽7.5m，三级公路沥青混凝土路面主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2021 | 52000 | 52000 | 13104 |  | 38896 | 252 | 22.84 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 8 | 普顺至砚台公路(龙溪河产业快速路) | 长57km*宽8.5m，二级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2019 | 2023 | 138000 | 138000 | 25200 |  | 112800 | 420 | 37.29 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 9 | 金华山旅游公路 | 长20km*宽7.5m，三级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2019 | 2020 | 45000 | 45000 | 5040 |  | 39960 | 252 | 25.5 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 10 | G350澄溪互通收费站至邻水界公路 | 长15km*宽8.5m,二级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 11 | G243澄溪至沙坪段公路 | 长38.2km*宽32/24/19m,主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  | 126.8 | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |
| 12 | 澄溪至五洞盐浴景区公路 | 长9km*宽7.5m,三级公路沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程及附属设施工程 | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | 县交委 | 兴垫公司 | 县发展改革委、县财政局、县规划局、县国土房管局、县环保局、县林业局、县金融办 |