附件

垫江县长江经济带生态修复与

环境保护十大工程任务清单

| 序 号 | 项目名称及建设内容 | 规划实施 年限 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)森林田草生态修复 |  |  |  |  |
| 1 | 实施天然水域增殖放流，五大河流投放鱼苗1000万尾/年；加强水产日常监管和执法 | 2020 | 县农委 | 相关乡镇(街道) |
| 2 | 开展森林经营，实施5.2万亩森林抚育工程，建设0.2万亩木材战略储备林建设 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇(街道) |
| 3 | 开展公益林落界工作，完成天然林保护工程公益林管护55.3万亩以及公益林建设3万亩(其中：国家公益林20万亩，地方公益林35.3万亩) | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇(街道)、国有林场 |
| 4 | 开展森林、湿地和石漠化综合治理生态效益监测 | 2020 | 县林业局、县国土房管局 | 相关乡镇(街道) |
| (二)湿地生态修复工程 |  |  |  |  |
| 5 | 实施迎风湖国家湿地公园、长寿湖湿地自然保护区建设 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇(街道) |
| 6 | 实施湿地综合利用与示范工程，完成0.2万亩湿地可持续利用示范区建设 | 2020 | 县水务局、县林业局 | 相关乡镇(街道) |
| 7 | 配合全市建立湿地监测网络监测体系 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇(街道) |
| (三)生物多样性保护工程 |  |  |  |  |
| 8 | 配合开展全市生物物种资源调查，建立全县生物多样性数据库和信息平台 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇(街道) |
| 9 | 严格保护长寿湖湿地自然保护区、迎风湖湿地公园内水体资源，对濒危野生水生生物分布水域实施原生境修复和改造，对污染水域通过实施工程、生物、技术措施修复水生生物原生环境。 | 2020 | 县林业局、县农委 | 相关乡镇(街道) |
| 10 | 配合建立野生动植物监测点，应急救护点，开展野生动植物保护 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇、街道 |
| 11 | 配合建立外来生物入侵的数据库和信息系统，入侵物种及物种流失监测点 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇、街道 |
| 12 | 配合构建完善的外来入侵物种阻截体系，建设县级野生动物疫源疫病监测站 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇、街道 |
| 13 | 配合确定生物多样性监测技术标准体系，配合建立全市生物多样性预警技术体系和应急响应机制，建设全市生物多样性综合预警系统 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇、街道 |
| 14 | 配合开展覆盖野生动植物重要分布区的“监测中心—监测站—监测点”体系建设。配合建立市级水生生物物种监测系统，完善监测站点布局 | 2020 | 县林业局 | 相关乡镇、街道 |
| (四)工业污染防治和产业园区绿色化工程 |  |  |  |  |
| 15 | 县域所有天然气化工企业的催化、裂化装置全部安装脱硫设施 | 2020 | 县环保局、县经信委 | 有关企业 |
| 16 | 全面整治21家烧结砖瓦企业 | 2018 | 县环保局、 县经济信息委 | 有关企业 |
| 17 | 完成工业园区澄溪组团、高安组团污水处理厂及其配套管网建设项目 | 2018 | 县环保局、县工业园区 | 市环投公司 |
| 18 | 完成16块疑似污染地块调查评估 | 2019 | 县环保局、县国土房管局 | 垫江鼎发公司、垫江采输二公司、中石油垫江分公司 |
| 19 | 完成榨菜废水集中处理设施建设，废水经处理达标排放 | 2018 | 县经济信息委 | 有关乡镇、有关企业 |
| 20 | 推进垫江工业园区(一园四组团)规划环境影响跟踪评价或结合园区规划重新开展规划环评 | 2020 | 县环保局、工业园区管委会 | 有关乡镇 |
| (五)城镇污水垃圾处理设施建设工程 |  |  |  |  |
| 21 | 扩建垫江县污水处理厂三期及提标改造项目，处理规模1.5万吨/日 | 2018 | 县城管局 | 有关企业 |
| 22 | 扩建垫江县污泥处理设施，处理规模60吨/日，新建污泥干化处置设施1座 | 2018 | 县城管局、县环保局 | 有关企业 |
| 23 | 新建生活垃圾焚烧发电设施，处理规模300吨/日 | 2019 | 县城管局 | 有关企业 |
| 24 | 新建垃圾场渗滤液处理设施，处理规模4500吨/日 | 2018 | 县城管局 | 有关企业 |
| 25 | 完成澄溪、新民、周嘉、坪山、鹤游、砚台、杠家、普顺、太平、沙坪、高峰11座乡镇污水处理厂技改项目 | 2018 | 县环保局 | 有关乡镇 |
| (六)农业和农村污染治理工程 |  |  |  |  |
| 26 | 完成15个行政村的农村环境综合整治 | 2018 | 县环保局 | 有关乡镇(街道) |
| 27 | 推进饮用水源规范化建设，完成农村分散式饮用水源地污染调查和治理 | 2020 | 县水务局、县环保局 | 有关乡镇(街道) |
| 28 | 每年推广测土配方施肥面积125.3万亩以上、秸秆还田面积47万亩以上、畜禽粪便利用36万吨以上、水肥一体化达到3.5万亩 | 2020 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| 29 | 实施病虫害绿色防控技术，安装太阳能杀虫灯800盏，强化高毒农药监管，农药用量减量率达1.5%以上 | 2020 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| 30 | 实行统一收运、集中处理病死畜禽 | 2018 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| 31 | 实施农业废弃物综合利用示范工程。推进秸秆用作草绳加工、养殖饲料、有机肥辅料、食用菌基质、生物质天然气原料等资源化综合利用，实现农作物秸秆年综合利用33万吨 | 2020 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| 32 | 建设完善畜禽养殖污染设施设备，全县设备覆盖率达到85%以上 | 2020 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| 33 | 完成市上下达的畜禽养殖污染治理目标任务 | 2020 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| 34 | 组建301个共4000人的白色垃圾捡拾队伍，实现农业投入品包装废弃物白色垃圾回收95%。农村生产垃圾集中处理100% | 2020 | 县农委 | 有关乡镇(街道) |
| (七)河湖库区综合治理工程 |  |  |  |  |
| 35 | 纳入国家考核的龙溪河六剑滩断面水质达到或优于Ⅲ类 | 2018 | 县环保局 | 有关乡镇(街道) |
| 36 | 城市、乡镇集中式饮用水源地水质达标率分别达到100%、高于90% | 2020 | 县环保局、县水务局 | 有关企业 |
| 37 | 对卧龙河流域加强治理。加强断面监测预警，每月对河流水质没有改善的有关乡镇(街道)进行预警通报，督促加大整治力度。完善卧龙河流域整治督办工作机制，对整治工作推进缓慢、水质长期不能稳定达标的有关镇街进行挂牌督办、现场督办和约谈 | 2018 | 县环保局 | 有关乡镇 |
| 38 | 完成城市集中式饮用水源地环境状况评估和全县集中式饮用水源地信息调查 | 2018 | 县环保局、县水务局 | 有关企业 |
| 39 | 推进建立垫江县横向生态保护补偿机制 | 2018 | 县环保局、县林业局 | 有关乡镇(街道) |
| 40 | 桂溪河黑臭水体整治，实施桂溪河建成区范围内城市黑臭水体长制久清 | 2020 | 县城乡建委、县城管局、县环保局、县水务局、 | 桂阳街道、桂溪街道 |
| 41 | 完成曹回镇、武安场、复兴场河段2.6km综合治理工程 | 2018 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 42 | 完成高滩河普顺镇、磨滩场、大顺场河段2.1km综合治理工程 | 2018 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 43 | 完成龙溪河高峰镇河段2km综合治理工程 | 2019 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 44 | 完成打渔溪河澄溪河段3km综合治理工程 | 2019 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 45 | 完成桂溪河曹家场、乐安场河段7km综合治理工程 | 2019 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 46 | 完成大沙河龙凤、沙河场镇河段3.5km综合治理工程 | 2019 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 47 | 完成龙溪河闸坝河段5km综合治理工程 | 2019 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 48 | 完成桂溪河城区河段8km综合治理工程 | 2020 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 49 | 完成裴兴河裴兴场镇河段2km综合治理工程 | 2020 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 50 | 完成丰收河永平场镇河段2 km综合治理工程 | 2020 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| 51 | 完成坪山镇下石桥河段3km综合治理工程 | 2020 | 县水务局 | 有关乡镇 |
| (八)重金属及磷污染治理工程 |  |  |  |  |
| 52 | 推进垫江钟表、天然气化工等产业技术升级 | 2020 | 县工业园区、县经信委、 县环保局 | 有关企业 |
| 53 | 配合市上加强高背景区土壤监测和农产品检测 | 2020 | 县环保局、县国土房管局、县农委 | 有关乡镇(街道) |
| (九)航运污染综合治理工程 |  |  |  |  |
| 54 | 严格执法，禁止龙溪河和大沙河河道采沙作业 | 2020 | 县环保局 | 有关乡镇 |
| (十)环境监测能力建设工程 |  |  |  |  |
| 55 | 推动辐射应急能力工程建设 | 2020 | 县环保局 | 有关企业 |
| 56 | 完成重点污染源在线监控中心建设 | 2020 | 县环保局 | 有关企业 |
| 57 | 加强园区环保机构能力建设，包括基础执法设备、监测设备等 | 2020 | 县环保局 | 有关企业 |
| 58 | 推进环境应急能力标准化建设 | 2018 | 县环保局 | 有关企业 |
| 59 | 推进乡镇(街道)环保机构标准化建设 | 2020 | 县环保局 | 有关乡镇(街道) |
| 60 | 推动环保物联网以及生态环境大数据平台建设 | 2020 | 县环保局 | 有关企业 |
| 61 | 加强环境保护部门新闻媒体建设和运用能力建设 | 2020 | 县环保局 | 有关单位 |