# 第一章招标公告

# 第一章  招标公告

龙溪河(垫江段)环境综合整治与生态修复亚行贷款中期调整项目招标公告

## 1.  招标条件

本招标项目龙溪河(垫江段)环境综合整治与生态修复亚行贷款中期调整项目已由重庆市垫江县发展和改革委员会以垫江发改委发〔2023〕1126号批准建设，项目业主为重庆兴垫实业集团有限公司 ，建设资金来自 申请亚洲发展银行贷款资金和业主自筹，项目出资比例为 100%，招标人为重庆兴垫实业集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程的勘察设计进行公开招标。

## 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点： 垫江县

2.2 项目概况与建设规模： 龙溪河(垫江段)环境综合整治与生态修复亚行贷款中期调整项目主要包含：（一）垫江县南部乡镇雨污管网建设项目，主要包括：新建污水管网约102736m、雨水管网约30932m、污水井约870座、雨水井约510座。（二）垫江县北部乡镇雨污管网建设项目，主要包括：新建污水管网约117078m、雨水管网约24744m、污水井约866座、雨水井约354座。（三）垫江县南部乡镇污水处理厂及泵站技改建设项目，主要包括：南部13个乡镇污水处理厂改造，设计污水处理能力约15950m3/d；南部13个乡镇改造（新建）污水提升泵站21座，总提升能力9500m3／d。（四）垫江县北部乡镇污水处理厂及泵站技改建设项目，北部13个乡镇污水处理厂改造，设计污水处理能力13600m3／d；北部13个乡镇改造（新建）污水提升泵站24座，总提升能力13950m3/d。上述项目涉及约26个乡镇，金额约4.2亿元。

2.3 本次招标项目投资估算金额：74161万元

本次招标项目工程费估算金额：42697万元

本次招标项目工程勘察设计金额：1112万元

2.4 招标范围：包括但不限于完成本项目勘察、设计、后续服务等工作。

2.4.1勘察部分：完成本项目的初步勘察、详细勘察、专项勘察、补充勘察及各阶段的勘察服务，协助招标人完成审批手续办理等工作，勘察成果须经审查单位、相关部门审查合格。

2.4.2设计部分：完成本项目地形图测绘、现有雨污水管网摸排测绘及设计基础资料收集、整理，方案设计（含估算），初步设计（含概算），施工图设计（含预算），控制性工程设计（定向钻穿越、顶管穿越等），安全专篇，专项设计（跨越公路、河流、管线、铁路、特高压，特殊地段、特殊地基、高填深挖等危大工程、景观、绿建、消防、BIM（如有））等，协助招标人完成规划等行政审批手续办理工作，设计成果须经审查单位、相关部门审查合格。

2.4.3管网体检：雨污管网标段还包含对设计开展前对雨污干管、二级管道、三级管道和小区、楼栋出水管排查，形成排查报告（含存在问题、水质分析、流量检测、外水入侵、结论建议），以及完工后排查等。

2.4.4相关服务：包括但不限于招标配合服务（按照标段划分编制招标图纸、配合招标答疑、编制设备材料施工技术规范书等工作）、技术交底、设计优化（变更）、施工中技术问题的解决（答疑）、组织各种成果和专项方案的评审、参加试车考核、中间验收、完工验收、交工验收、竣工验收、外协工作、缺陷责任期设计服务、相关资料收集整理等。

2.4.5其它相关服务：完成各项需取得行业管理部门批复手续而进行的专篇、专项设计文件编制、报审，具体有：（1）林地、自然保护地、风景名胜区等专项手续，（2）控制性规划编制，（3）地灾、压覆矿手续，（4）征地社稳风险评估，（5）土壤污染调查法，（6）环评、洪评、水土保持，（7）人防，（8）园林绿化工程等，（9）协助招标人办理相关行政审批事项。（其中（1）-（8）可由勘察设计单位委托具备相应资质的单位组织实施）

2.5 勘察设计服务期限： 勘察、设计工期：180日历天（其中：方案设计30日历天,体检、勘察和初步设计及概算60日历天，施工图设计及预算90日历天）。缺陷责任期：竣工验收后2年。

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：

投标人应同时具有建设行政主管部门颁发的下列勘察和设计两类资质：

I、投标人应具备下列勘察资质之一：

①工程勘察综合甲级资质。

②工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。

II、投标人应具备下列设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计市政行业甲级；

③工程设计市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；

④工程设计市政行业（排水工程）专业甲级。

3.1.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的勘察设计能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

## 4.  技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

## 5.  招标文件的获取

5.1  本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重 庆 市 公 共 资 源 交 易 网 （ 垫 江 县 ）（https://www.cqggzy.com/dianjiangweb/），下同]下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

5.2  投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（垫江县）（www.cqggzy.com/dianjiangweb/）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

5.3  招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（垫江县）（www.cqggzy.com/dianjiangweb/）发布澄清或修改。

## 6.  投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

## 7.  发布公告的媒介

## 本次招标公告同时在 重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（垫江县）（https://www.cqggzy.com/dianjiangweb/）上发布。

## 8.  联系方式

招 标 人：重庆兴垫实业集团有限公司           招标代理机构：四川鹏宸项目管理有限公司

地    址：垫江县桂阳街道明月二路215号10幢2层 地    址：成都市高新区(西区)汇川街166号

联 系 人：    张老师                         联 系 人：   严老师

电    话：    19192261377                    电    话：   18580159545

2024  年  04  月      日