# 第一章  招标公告

亚行贷款重庆龙溪河(垫江段)环境综合整治与生态保护示范项目中期调整项目招标公告

## 1.  招标条件

本招标项目亚行贷款重庆龙溪河(垫江段)环境综合整治与生态保护示范项目中期调整项目已由重庆市发展和改革委员会以渝发改外资〔2023〕1126号批准建设，项目业主为重庆兴垫实业集团有限公司 ，建设资金来自 申请亚洲发展银行贷款资金和业主自筹，项目出资比例为 100%，招标人为重庆兴垫实业集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程的勘察设计进行公开招标。

## 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点： 垫江县

2.2 项目概况与建设规模： 亚行贷款重庆龙溪河(垫江段)环境综合整治与生态保护示范项目中期调整项目主要包含：（一）一标段包含黄沙镇、永安镇、周嘉镇、曹回镇、新民镇、沙坪镇、普顺镇、长龙镇、桂溪街道污水管网勘察设计，雨水管网约24km、污水管网约94km，标段估算工程费约12984万元。（二）二标段包含澄溪镇、太平镇、五洞镇、高峰镇、沙河乡、大石乡、杠家镇、高安镇、桂阳街道污水管网勘察设计，雨水管网约24km、污水管网约61km，标段估算工程费约9423万元。（三）三标段包含三溪镇、砚台镇、裴兴镇、白家镇、包家镇、坪山镇、鹤游镇、永平镇污水管网勘察设计，雨水管网约8km、污水管网约64km，标段估算工程费约8229万元。（四）四标段一标段包含黄沙镇、永安镇、周嘉镇、曹回镇、新民镇、沙坪镇、普顺镇、长龙镇污水处理厂及泵站勘察设计，处理规模约9150t/d，技改泵站约8座，提升能力约4800m3/d，新建泵站约3座，提升能力约1100m3/d，标段估算工程费约4441万元。（五）五标段包含澄溪镇、太平镇、五洞镇、高峰镇、沙河乡、大石乡、杠家镇、高安镇污水处理厂及泵站勘察设计，处理规模约15050t/d，技改泵站约8座，提升能力约4000m3/d，标段估算工程费约3856万元。（六）六标段三溪镇、砚台镇、裴兴镇、白家镇、包家镇、坪山镇、鹤游镇、永平镇污水处理厂及泵站勘察设计，处理规模约8150t/d，技改泵站约15座，提升能力约6600m3/d，新建泵站约1座，提升能力约400m3/d，标段估算工程费约3764万元。上述项目涉及约26个乡镇，建安投资金额约4.2亿元。

2.3 本次招标项目投资估算金额：74161万元

本次招标项目工程费估算金额：42697万元

本次招标项目工程勘察设计金额：一标段最高限价338万元；二标段最高限价245万元；三标段最高限价214万元；四标段最高限价116万元；五标段最高限价100万元；六标段最高限价98万元。

2.4 招标范围：包括但不限于完成本项目勘察、设计、后续服务等工作。

2.4.1勘察部分：完成本项目的初步勘察、详细勘察、专项勘察、补充勘察及各阶段的勘察服务，协助招标人完成审批手续办理等工作，勘察成果须经审查单位、相关部门审查合格。。

2.4.2设计部分：完成本项目地形图测绘、现有雨污水管网摸排测绘及设计基础资料收集、整理，方案设计（含估算），初步设计（含概算），施工图设计（含预算），控制性工程设计（定向钻穿越、顶管穿越等），安全专篇，专项设计（跨越公路、河流、管线、铁路、特高压，特殊地段、特殊地基、高填深挖等危大工程、景观、绿建、消防、BIM（如有））等，协助招标人完成规划等行政审批手续办理工作，设计成果须经审查单位、相关部门审查合格。

2.4.3管网体检：雨污管网标段还包含对设计开展前对雨污干管、二级管道、三级管道和小区、楼栋出水管排查，形成排查报告（含存在问题、水质分析、流量检测、外水入侵、结论建议），以及完工后排查等。

2.4.4相关服务：包括但不限于招标配合服务（按照标段划分编制招标图纸、配合招标答疑、编制设备材料施工技术规范书等工作）、技术交底、设计优化（变更）、施工中技术问题的解决（答疑）、组织各种成果和专项方案的评审、参加试车考核、中间验收、完工验收、交工验收、竣工验收、外协工作、缺陷责任期设计服务、相关资料收集整理等。

2.5 勘察设计服务期限：勘察、设计工期（所有标段）：90日历天（其中：方案设计30日历天,体检、勘察和初步设计及概算30日历天，施工图设计及预算30日历天）。缺陷责任期：竣工验收后2年。

2.6 标段划分：一标段包含黄沙镇、永安镇、周嘉镇、曹回镇、新民镇、沙坪镇、普顺镇、长龙镇、桂溪街道污水管网勘察设计，雨水管网约24km、污水管网约94km；二标段包含澄溪镇、太平镇、五洞镇、高峰镇、沙河乡、大石乡、杠家镇、高安镇、桂阳街道污水管网勘察设计，雨水管网约24km、污水管网约61km；三标段包含三溪镇、砚台镇、裴兴镇、白家镇、包家镇、坪山镇、鹤游镇、永平镇污水管网勘察设计，雨水管网约8km、污水管网约64km；四标段一标段包含黄沙镇、永安镇、周嘉镇、曹回镇、新民镇、沙坪镇、普顺镇、长龙镇污水处理厂及泵站勘察设计，处理规模约9150t/d，技改泵站约8座，提升能力约4800m3/d，新建泵站约3座，提升能力约1100m3/d；五标段包含澄溪镇、太平镇、五洞镇、高峰镇、沙河乡、大石乡、杠家镇、高安镇污水处理厂及泵站勘察设计，处理规模约15050t/d，技改泵站约8座，提升能力约4000m3/d。六标段三溪镇、砚台镇、裴兴镇、白家镇、包家镇、坪山镇、鹤游镇、永平镇污水处理厂及泵站勘察设计，处理规模约8150t/d，技改泵站约15座，提升能力约6600m3/d，新建泵站约1座，提升能力约400m3/d。

2.7 其他： 本项目分为六个标段，投标人可对以上六个标段同时投标，本项目按照1-6标段的顺序评审，最多可中1个标段，成为其中标段第一中标候选人后，其投标文件仍参与后续标段的评审，但不成为后续标段的中标候选人。投标文件封面标明所投标段，投标人参与多个标段投标的，系统中每个标段均上传投标文件。

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：

投标人应同时具有建设行政主管部门颁发的下列勘察和设计两类资质：

I、投标人应具备下列勘察资质之一：

①工程勘察综合甲级资质。

②工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质

II、投标人应具备下列设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计市政行业乙级及以上资质；

③工程设计市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业乙级及以上资质；

④工程设计市政行业（排水工程）专业乙级及以上资质。

3.1.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的勘察设计能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体单位不超过2家，同一单位不能组建多个联合参与竞标，且必须设计单位为牵头单位。

## 4.  技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

## 5.  招标文件的获取

5.1  本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重 庆 市 公 共 资 源 交 易 网 （ 垫 江 县 ）（https://www.cqggzy.com/dianjiangweb/），下同]下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

5.2  投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（垫江县）（www.cqggzy.com/dianjiangweb/）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

5.3  招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（垫江县）（www.cqggzy.com/dianjiangweb/）发布澄清或修改。

## 6.  投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

## 7.  发布公告的媒介

## 本次招标公告同时在 重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（垫江县）（https://www.cqggzy.com/dianjiangweb/）上发布。

## 8.  联系方式

招 标 人：重庆兴垫实业集团有限公司    招标代理机构：四川鹏宸项目管理有限公司

地    址：垫江县桂阳街道明月二路215号10幢2层 地    址：成都市高新区(西区)汇川街166号

联 系 人：    张老师                         联 系 人：   严老师

电    话：    19192261377                    电    话：   18580159545

2024  年  07  月  05 日