垫江县太平镇2024至2026年度松材线虫病山场除治工程竞争性比选文件

招标编号：垫太平招〔2024〕003号

招标人：垫江县太平镇人民政府（盖单位章）

二〇二四年十月八日

垫江县太平镇2024至2026年度松材线虫病山场除治工程竞争性比选文件

一、 招标项目概况

根据《垫江县重大林业有害生物防控指挥部办公室关于做好“十四五”期间松材线虫病疫情防控工作的通知》（垫江重林防指办发〔2023〕1号）要求，结合太平镇除治任务的实际，拟将垫江县太平镇2024-2026年度松材线虫病山场除治工程进行竞争性比选招标。

（一）项目概况

1.项目名称：垫江县太平镇2024-2026年度松材线虫病山场除治工程 。

2.项目地点：垫江县太平镇

3.项目规模: 松林面积除治总规模7601亩，其中：疫情发生面积1304亩，非疫情面积6297亩。

4.招标人：垫江县太平镇人民政府

（二）建设内容

该项目具体建设内容包括：砍伐除治太平镇松林区域枯死松树（包括感病松树、枯死木、风折木、雪压木等），人力收集所砍伐松树的树干、1cm以上枝桠作焚烧处理、伐桩药物处理及山场清理等。

（三）建设工期

1.建设一期：2024年10月15日—2025年3月30日

2.建设二期：2025年10月1日—2026年3月30日

3.建设三期：2026年10月1日—2027年3月30日

二、发包总价

（一）2024年度、2025年度、2026年度工程每年最高限价为21万元（大写：贰拾壹万元整），一招3年，3年绩效承包。

（二）发包总价包含工程直接费用、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用。

三、招标方式

竞争性比选，低价中标的方式进行公开竞标。

四、结算方式

（一）本项目发包范围内实行固定总价包干。

（二）结算价 = 中标价。

五、付款方式

1.工程款结算时间。在当年集中除治完成经验收合格后。

2.工程款结算办法。按照《垫江县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案》目标任务，未达到绩效目标的扣除合同总额的10%。结算方式如下：本工程不支付预付款，在规定时间内按要求完成山场除治工作，经发包方验收合格，待县上资金拨付到我镇后，凭项目所在地开具的税务发票，支付至合同金额的50%；待2025年秋季普查病死松树下降15 %以上，凭项目所在地开具的税务发票，支付至合同金额的30%；余下的20%在2025年度松材线虫病除治工作开展时一次性无息支付。

六、防控成效扣减资金办法

1.除治后当年（4-11月）每出现1处团状死亡的就扣减当年合同约定金额的10%，以此类推、扣完为止，同时甲方有权单方解除合同；每出现1处簇状死亡的就扣减除治合同总额1/3金额的5%，以此类推、扣完为止。

2.除治后当年（9-10月）秋季普查结果中枯（病）死松树数量较上年普查数量增加的扣减除治合同总额1/3金额的50%；枯（病）死松树数量较上年普查数量减少而未达到目标任务的扣减除治合同总额1/3金额的30%；

3.扣减部分的工程款不予再给付；

七、资格要求

（一）资质条件

1.具有独立法人资格；

2.取得工商行政管理部门颁发的营业执照 ，营业执照经营范围要有林业有害生物防治服务。

（二）特殊要求

1.信誉要求

（1）检察机关查询无不良记录；

（2）最近3年未受到相关行政主管部门停止投标的处罚，或受到停止招投标处罚但不在其行政处罚期内的；

（3）最近3年无拖欠农民工工资败诉记录、无重大安全责任事故。

如投标人无上述的不良行为，须提供书面的信誉承诺书。投标人的承诺与实际不符或提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，其投标保证金不予退还。

2.业绩要求

具有松材线虫病山场除治相关经验，需提供2021年以来类似的业绩合同复印件不少于1份。（复印件需加盖单位公章，原件备查）

3.人员要求

投标人拟投入本项目的专业团队人员至少5名，具备重庆市林业有害生物防治相关专业能力，需提供相关证书。

八、投标须知。

（一）招标文件资料费

1.招标文件资料费为人民币：￥1000元（大写：壹仟元整）；

2.招标文件资料费必须于2024年10月12日9时0分前转账汇入招标人指定账户，须从投标人的基本账户转出。（资料费缴纳账户：开户行：重庆农村商业银行垫江支行，账户户名：垫江县财政局-太平镇人民政府，账户账号：2501010120010007754-717001）

3.转账时备注：“投标人名称”+“项目名称”招标文件资料费（可简写），递交投标文件时提供转账回执单（纸质件），否则招标人可拒绝接收其投标文件。

4.招标文件资料费概不退还。

（二）投标所需资料

1.“商务部分”密封文件袋，应包含：（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（2）投标报价函；（3）招标文件确认书。

2.“资格审查资料部分”密封文件袋，应包含：（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（2）信誉承诺书；（3）资质材料复印件。

3.投标保证金（现金）密封信封。

4.投标人现场代表要求：（1）手持法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（2）本人有效身份证件（身份证原件或电子身份证）；（3）招标文件资料费转账回执单（纸质件）。

（三）投标文件要求

1.投标文件份数：投标文件正本一份。

2.投标文件装订要求

投标人应将“商务部分”、“资格审查资料部分”按照附件中“投标文件格式”要求分别装订成册，投标文件袋统一使用牛皮纸袋。

3. 投标文件的密封和标识

（1）商务部分资料装入“商务部分”牛皮纸袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按附件中的封面格式粘贴在“商务部分”牛皮纸袋上并按要求签字或盖章。

（2） 资格审查资料装入“资格审查资料部分”牛皮纸袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按附件中的封面格式粘贴在“资格审查资料部分”年皮纸袋上并按要求签字或盖章。

注：若投标人未按招标文件规定使用投标文件袋或密封、标识、签字和盖章不符合招标文件规定的，其投标文件按废标处理。

九、投标报价及确定中标候选人方式

（一）投标报价

1.本工程招标设置最高限价，投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高限价，否则按废标处理；

2.投标报价函必须为电脑打印（复印）件，否则按废标处理；

3.投标报价为该工程项目的包干总价，包含工程直接费用、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用。

4.因乙方原因造成验收不合格的整改费用、工期延误等损失，由投标人自行承担；

5.投标人应自行踏勘现场，了解本工程及周边区域的现场情况，包括地理位置、周边区域施工情况、施工难度、场内运输及多次转运、垂直运输、材料和机械堆场、施工作业面、交叉干扰、装卸限制、行车干扰及其他可能影响承包价格的情况。

- 确定中标候选人方式

资格审查合格的投标人，按投标人有效报价从低到高依次排序确定前三名为中标候选人（如报价完全相同无法确定排名顺序的，现场抽签确定）。

十、有下列情况之一者，投标文件作废，取消投标资格；若已中标，取消中标资格。

（一）未按招标文件规定缴纳资料费和投标保证金；

（二）未按招标文件规定使用投标文件袋或密封、标识、签字盖章不符合招标文件规定的；

（三）未按招标文件规定装订投标文件的；

（四）未按招标文件规定缴纳履约保证金、民工工资保证金及低价风险担保的；

（五）投标人提供虚假资料和承诺，经招标人查实的；

（六）本招标文件中明确的其他投标文件作废、取消中标资格的情形。

十一、招标程序

（一）开标程序

1.宣布开标纪律。

2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

3.监标人核验投标人递交投标保证金情况、核验资料费转账情况，投标保证金未按规定递交的，资料费未在规定时间转账到指定账户或无法提供转账回执单（纸质件）的，招标人将取消其投标资格并当众退还其投标文件。

4.宣布评标委员会成员组成情况及有关人员姓名。

5.所有投标人现场推选2名代表上前检查投标文件袋的密封情况，并签字确认。

6.在监标人监督下将“资格审查部分”文件袋随机送评标委员会成员。

7.评标委员会成员按要求对“资格审查部分”进行审查，资格审查完毕后由主持人当场宣布资格审查结果。在资格审查中不合格的，则按废标处理。

8.在监标人监督下将资格审查合格的“商务部分”文件袋随机送评标委员会成员。

9.评标委员会成员按要求对“商务部分”进行审查，审查合格后，主持人当众公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；在“商务部分”审查不合格的，则按废标处理。

10.按照有效投标人的投标报价，从低到高依次确定排名前三名的中标候选人。

11.由主持人宣布中标候选人排名和中标价。

12.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；除第一中标候选人外，其余投标人现场退回投标保证金。

- 主持人宣布开标会结束。

（二）中标结果公示

开标结束后，招标人将在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上公示不少于3日。

（三）发放中标通知书

公示结束无投诉后向第一中标候选人发放中标通知书。

（四）合同签订

1.中标人应在中标通知书发出后5个工作日内，凭中标通知书与招标人签订承包合同，签订承包合同前应足额缴纳履约保证金、民工工资保证金和低价风险担保（如有），并提供转账回执。

2.因中标人原因逾期未签订承包合同的，将被视为放弃中标权益，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人可依次确定第二、第三中标候选人为中标人。

（五）重新招标

有效投标人少于三个且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人可以重新组织招标。

十二、投标保证金

（一）保证金的缴纳：本工程投标保证金为人民币：￥10000元（大写：壹万元整），投标保证金（现金）使用信封密封并加盖本单位公章，与投标文件一同递交。

（二）保证金退还：开标结束后，除第一中标候选人外，其余投标人的投标保证金当场退还；第一中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人同招标人相关工作人员完善投标保证金缴存手续，投标保证金可在签订承包合同后转为履约保证金。

十三、履约保证金、民工工资保证金及低价风险担保

（一）履约保证金

（1）提交形式：通过银行转账（必须从中标单位基本账户转出，并注明用途）；

（2）提交金额：中标总金额的10%；

（3）提交时间：中标通知书发出后5个工作日内签订合同前；

（4）退还时间：工程竣工验收合格，且资料交付齐全后一次性无息退还；因乙方原因，未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金不予退还。

（二）民工工资保证金（代收）

（1）提交形式：通过银行转账（必须从中标单位基本账户转出，并注明用途）；

（2）提交金额：中标总金额的2%；

（3）提交时间：中标通知书发出后5个工作日内签订合同前；

（4）退还时间：工程竣工验收合格，且资料交付齐全后一次性无息退还。

（三）低价风险担保（如有）

（1）担保形式：通过银行转账（必须从中标单位基本账户转出，并注明用途）；

（2）担保金额：中标价低于工程最高限价85%的，中标人除须向招标人缴纳履约保证金外，还须缴纳低价风险担保。低价风险担保金额为：最高限价的85%与中标价之差的3倍，且最高不超过最高限价的85%；

（3）提交时间：中标通知书发出后5个工作日内签订合同前；

（4）退还时间：工程竣工验收合格，且资料交付齐全后一次性无息退还。

（四）保证金收款账户信息

（1）开户行：重庆农村商业银行垫江支行；

（2）账户户名：垫江县财政局-太平镇人民政府；

（3）账户账号：2501010120010007754-717001

注：若中标候选人未按要求按时、足额向招标人提交履约保证金、民工工资保证金及低价风险担保，或无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标候选人还应当对超过部分予以赔偿，同时报行业监督部门依法给予行政处罚。

十四、监督管理

本次自主招标的全过程接受相关监督部门的监督。

十五、资料的获取

凡有意参加投标者，在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）下载本招标项目的招标文件、答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人收到相关资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

十六、投标文件递交开始、截止时间及地点

1.投标文件递交开始时间：2024年10月12日9时30分；

2.投标文件递交截止时间：2024年10月12日10时0分；

3.投标文件递交地点： 垫江县太平镇人民政府六楼会议室。

注：逾期送达或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十七、开标时间及地点

1.开标时间：2024年10月12日10时0分（北京时间）。

2.开标地点：垫江县太平镇人民政府六楼会议室。

注：如因特殊原因导致投标文件递交地点和开标地点改变的，请投标人按现场工作人员指引分别到五楼会议室、一楼会议室。

十八、本公告如与上级相关文件及要求相抵触，以上级相关文件及要求为准。招标过程中出现本招标文件未明确的相关问题，在不影响公开、公平、公正的前提下，由招标委员会成员现场商议决定。

十九、咨询电话

联系人：张老师，联系电话：13896667653

附件：投标文件格式

附件：        投标文件格式

一、商务部分

投标文件“商务部分”资料袋封面格式：

（项目名称）

投  标  文  件

- 商务部分

投  标  人： 　                 　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    　  （签字或盖章）

年    月    日

目    录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标报价函

（三）招标文件确认书

（一）法定代表人身份证明

或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：                 年          月          日

经 营 期 限：

姓名：      性别：      年龄：       职务：

系                            （投标人）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

投标人：                     （盖单位公章）

年       月       日

授权委托书

本人           （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证复印件）            （该处粘贴代理人身份证复印件）

投  标  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（二）投标报价函

垫江县太平镇人民政府：

1.我方已仔细研究了贵单位“垫江县太平镇2024至2026年度松材线虫病山场除治工程 ”竞争性比选招标公告的全部内容，愿意以￥        万元（大写人民币             万元 )小写保留两位小数（包含安全文明施工费等）进行投标总报价，项目质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并验收合格。

2.我方承诺在竞争有效期内（从提交投标文件截止日起计算30日历天内）不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标，承诺：

（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。

（2）按照竞争性招标公告规定向你方递交履约担保。

（3）在公开招投标招标公告规定的期限内完成并移交全部合同项目。

4、我方声明，递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确。

竞争单位：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

单位地址：

单位电话：

单位传真：

邮政编码：

2024年   月    日

（三）招标文件确认书

垫江县太平镇人民政府：

我单位自愿参加贵单位“垫江县太平镇2024至2026年度松材线虫病山场除治工程 ”竞争性比选招标，对贵单位在“垫江县人民政府网”专栏发出的该项目公开招投标公告及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

我公司保证提交的投标资料完整、录入的信息准确无误，保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金。

竞争单位：       （盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

2024年   月   日

二、资格审查资料部分

投标文件“资格审查资料部分”资料袋封面格式：

（项目名称）

投  标  文  件

## 资格审查资料部分

投  标  人： 　                   　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      　  （签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）信誉承诺书

（三）资质材料复印件

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明

或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：                 年          月          日

经 营 期 限：

姓名：      性别：      年龄：       职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

投标人：                     （盖单位公章）

年       月       日

授权委托书

本人           （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证复印件）            （该处粘贴代理人身份证复印件）

投  标  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托。

（二）信誉承诺书

（招标人）：

我单位参加                                     （项目名称）的投标，对以下内容承诺：

(1) 检察机关查询无不良记录；

（2）最近3年未受到建设行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止处罚但不在其行政处罚期内的；

(3)最近3年无拖欠农民工工资败诉记录、无重大安全责任事故。

我单位如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格。我公司甘愿承受可能被取消中标资格或解除合同并追究违约责任的后果。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年     月     日

注：  投标人的承诺与实际不符或提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，其投标保证金不予退还。

（三）资质材料复印件

按本招标文件中“七、资质要求”规定需要提供的相关资质材料

（四）其他资料

投标人认为应该提供的其他资料